Arkivsak-dok. 25 - 16

Saksbehandler: Thorleif Nyman

Behandles av: Møtedato:

Sandnes Eiendomsselskap KF 16.03.2016

**Byggeregnskap prosjektnummer 30014 - Sørbø skole, havarert bygningsautomatikk etter lynskade**

**Saksopplysninger:**

Prosjektet omfatter utskiftninger av skadet bygningsautomatikk og tilhørende utstyr i elektro tavler, oppkoblinger, konfigurering, programmering og idriftsettelse av komplett sentral driftsovervåkings anlegg.

Prosjektet var ferdigstilt dato 30.12.2014 og ble noe forsinket iht. framdriftsplan. Tiltaket er ikke søknadspliktig og det foreligger ikke ferdigattest for prosjektet.

**Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, i tusen kr**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Utgifter** |  |  |
| Budsjett | 2 480 |  |
| Regnskap | 2 498 |  |
| **Avvik** | -18 |  |
|  |  |  |
| **Finansiering** | |  |
| Fellesfinansiering/bruk av lån | 1 999 |  |
| Tilskuddsmidler | 0 |  |
| MVA kompensasjon | 500 |
| **sum** | 2 498 |  |
|  |  |  |
| Vedtak økonomi - bevilgninger | |  |
| **Vedtatt** | **Beløp** |  |
| ØP 2014-2017 | 1 500 |  |
| 2014 Årsoppgjør Bsak 34/15 | 980 |  |
|  | 2 480 |  |
|  |  |  |

**Vurdering:**

Regnskap viser et forbruk på kr 2,498 millioner kroner. Prosjektet er gjennomført med et mer forbruk på kr 18 000.

Avviket skyldes kompleksitet grunnet overspenninger forårsaket lyn- og torden vær.

**Forslag til vedtak:**

1. Byggeregnskap for prosjekt 30014 – Sørbø skole, havarert bygningsautomatikk etter lynskade på kr. 2,498 mill. godkjennes og avsluttes med et overforbruk på kr 18 000.
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging

Sandnes Eiendomsselskap KF, 22.02.2016

Torbjørn Sterri

daglig leder

**Vedlegg 1**: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS