Arkivsak-dok. 126 – 16

Saksbehandler: Pål Mathiesen

Behandles av: Møtedato:

Sandnes Eiendomsselskap KF 28.09.2016

**Byggeregnskap prosjekt pnr 30005 - Uteområde Bogafjell skole, universell utforming**

**Saksopplysninger:**

Prosjektet omfatter rehabilitering og ombygging med universell utforming av del I av utearealet ved Bogafjell skole. Prosjektet ble utviklet av avdelingen for landskapsarkitektur hos Rambøll AS i nært samarbeid med skolens representanter og elevråd.

Oppdraget ble lyst ut på Doffin sommeren 2015 og Bjørns hage og anlegg vant konkurransen med sitt tilbud på kr. 1 779 772,- inkl. mva.

Prosjektet ble startet i september 2015 og ferdigstilt i november 2015 i henhold til prosjektets fremdriftsplan.

Det skal gjennomføres 1 års garantibefaring nå i høst.

Det utstedes ikke ferdigattest for denne type prosjektet.

**Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Utgifter** |   |   |
|  Budsjett  | 2 375 |   |
|  Regnskap  | 2 317 |   |
|  **Avvik**  | 58 |   |
|   |  |   |
|  **Finansiering**  |  |  |
| Fellesfinansiering/bruk av lån  | 1 874 |   |
| MVA kompensasjon  | 443 |   |
|  **sum**  | 2 317 |   |
|   |  |   |
|  Vedtak økonomi - bevilgninger  |   |
|  **Vedtatt**  |  **Beløp**  |   |
| ØP 2013-2016, Bsak 149/13 | 2 500 |   |
| 1.per.rapp. 2014 Bsak 88/14 | -125 |   |
|   | 2 375 |   |
|   |   |   |

**Vurdering:**

Regnskap viser et forbruk på kr 2,317 millioner. Prosjektet er gjennomført med et mindre forbruk på kr 58 000. Det foreslås at restbeløpet settes av til eventuelle tiltak som anses nødvendige i forbindelse med 1 år garantibefaringen.

**Forslag til vedtak:**

1. Byggeregnskap for prosjekt 30005 godkjennes på kr 2,317 millioner og avsluttes med et underforbruk på kr 58 000. Det avsettes kr 58 000 til eventuelle nødvendige tiltak i forbindelse med 1 års garantibefaring i høst.
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging

Sandnes Eiendomsselskap KF, 21.09.2016

Torbjørn Sterri

Daglig leder

Vedlegg 1 Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS