Arkivsak-dok. 24 - 16

Saksbehandler: Thorleif Nyman

Behandles av: Møtedato:

Sandnes Eiendomsselskap KF 16.03.2016

**Byggeregnskap prosjektnummer 30013 – Iglemyr skole, rehabilitering av ventilasjonsanlegg underetasje**

**Saksopplysninger:**

Prosjektet omfatter rivning av gammelt ventilasjonsaggregat, demontering av tilhørende VVS tekniske utstyr og installasjon av nytt ventilasjonsanlegg. Anlegget er oppkoblet mot kommunens sentral driftsovervåkings- anlegg og tilfredsstiller nå gjeldende krav i forhold til luftmengder og energieffektivitet.

Prosjektet var ferdigstilt dato 30.08.2014. VVS- anlegget er ferdigstilt iht. framdriftsplan.

Størrelsen av prosjektet omfattet ikke søknadspliktig tiltak.

**Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, i tusen kr**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Utgifter** |   |   |
|  Budsjett  | 1 235 |   |
|  Regnskap  |  1 137  |   |
|  **Avvik**  |  98  |   |
|   |  |   |
|  **Finansiering**  |  |
|  Fellesfinansiering/bruk av lån  |  910  |   |
| Tilskuddsmidler  | 0 |   |
|  MVA kompensasjon  |  227  |
|  **Sum**  |  1 137  |   |
|   |  |   |
|  Vedtak økonomi - bevilgninger  |   |
|  **Vedtatt**  |  **Beløp**  |   |
|  ØP 2014-2017  |  1 300  |   |
|  1.tertial 2014  |  -65  |   |
|   |  1 235  |   |
|   |   |   |

**Vurdering:**

Regnskap viser et forbruk på kr 1,137 millioner kroner. Prosjektet er gjennomført med et mindre forbruk på kr 0,98 millioner.

**Forslag til vedtak:**

1. Byggeregnskap for prosjekt 30013 – Iglemyr- rehabilitering av ventilasjonsanlegg underetasje på kr. 1,137 mill. godkjennes og avsluttes med at underforbruk på kr 0,98 millioner.
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging

Sandnes Eiendomsselskap KF, 09.03.2016

Torbjørn Sterri

daglig leder

**Vedlegg 1**: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS