Arkivsak-dok. 127 - 16

Saksbehandler: Pål Mathiesen

Oddgeir Tørset

Behandles av: Møtedato:

Sandnes Eiendomsselskap KF 28.09.2016

**Byggeregnskap, oppgradering etter brann ved Vatne driftsstasjon**

**Bakgrunn for saken:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prosjektnummer:** 4707519 |  | |
| **Navn:** Oppgradering av brannskadet verksted | |  |

**Saksopplysninger:**

Etter brann i verkstedet på Vatne driftsstasjon, var det behov for å sette dette i stand igjen. Verkstedet benyttes til vedlikehold av maskinparken, biler og annet utstyr som brukes i kommunens tjenesteyting. Uten eget verksted må utstyr repareres av andre, noe som er både kostbart og tidkrevende. Kostnadene for opprusting av verkstedet etter brannskadene var estimert til kr 5,5 millioner.

Prosjektet ble ferdigstilt i mai 2015.

**Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Utgifter** |  |  |
| Budsjett | 5 500 |  |
| Regnskap | 4 903 |  |
| **Avvik** | 597 |  |
|  |  |  |
| **Finansiering** | |  |
| Fellesfinansiering/bruk av lån | 4 009 |  |
| MVA kompensasjon | 894 |  |
| **sum** | 4 903 |  |
|  |  |  |
| Vedtak økonomi - bevilgninger | |  |
| **Vedtatt** | **Beløp** |  |
| 2.per.rapp. 102/13 | 5 500 |  |
|  | 5 500 |  |
|  |  |  |

**Vurdering:**

Regnskap viser et forbruk på kr 4,9 millioner.

Prosjektet er gjennomført med et mindreforbruk på kr 597 000.

Mindreforbruket skyldes at konsekvensen av brannskaden var mindre enn forutsatt. Prosjektet ble gjennomført med bruk av rammeavtaler.

**Forslag til vedtak:**

1. Byggeregnskap for prosjekt 4707519 Oppgradering av brannskadet verksted godkjennes på kr 4,9 millioner og avsluttes med et mindreforbruk på kr 597 000.
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging.

Sandnes Eiendomsselskap KF, 21.09.2016

Torbjørn Sterri

daglig leder

Vedlegg 1 Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS